北京市地面沉降监测系统运行（2026年）

基于AI大模型的地面沉降数据智能分析

与运维能力提升项目

实施方案

北京深启科技有限公司

2026年7月

北京市地面沉降监测系统运行（2026年）

基于AI大模型的地面沉降数据智能分析

与运维能力提升项目

责 任 表

| 项目名称： | 北京市地面沉降监测系统运行（2026年）—基于AI大模型的地面沉降数据智能分析与运维能力提升项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位： | 北京市地质环境监测所 |  |  |  |  |
| 工作周期： | 2026年7月7日—2026年12月31日 |  |  |  |  |
| 项目负责： | 党增博 |  |  |  |  |
| 项目技术负责： | 高超峰 |  |  |  |  |
| 报告编写： | 刘佳微 |  |  |  |  |
| 参加人员： | 李鹏 |  |  |  |  |
| 报告审查： | 胡进强 |  |  |  |  |
| 提交单位： | 北京深启科技有限公司 |  |  |  |  |
| 提交日期： | 2026年7月 |  |  |  |  |

目  录

1. 项目概述	1

1.1. 项目背景	1

1.2. 建设目标	2

1.3. 实施原则	3

2. 建设范围与业务目标	4

2.1. 建设范围	4

2.2. 关键业务目标	6

3. 部署环境与总体架构	7

3.1. 目标服务器配置与定位	7

3.2. 系统架构图	8

3.3. 系统架构设计	8

3.4. 系统部署	10

3.4.1. 部署总体架构	10

3.4.2. 部署分区与安全边界	11

3.4.3. 逻辑层与部署组件映射	11

3.4.4. 部署拓扑原则	13

3.4.5. 业务数据接入方式（部署视角）	13

3.4.6. 运行依赖关系（逻辑顺序）	13

4. 服务器与软件部署方案	14

4.1. 操作系统与运行环境	14

4.2. 本地存储规划	15

4.3. 计算与NPU资源划分	16

4.4. 模型部署策略	16

5. 跨区网络与安全方案	17

5.1. 网络现状与设计原则	17

5.2. 跨区访问控制策略	18

5.3. 数据访问方式	19

6. 核心功能实施方案	20

6.1. 智能问答实施	20

6.1.1. 通用问答	20

6.1.2. 专业知识问答（RAG）	20

6.2. NL2SQL智能数据查询与分析实施	21

6.3. 自动化报告生成实施	22

7. 数据治理、知识库	23

7.1. 数据分类与分级	23

7.2. 知识库构建实施流程	23

8. 实施计划与组织保障	24

8.1. 项目实施阶段	24

8.2. 项目组织与职责	25

9. 测试、试运行与验收方案	25

9.1. 测试方法	25

9.2. 核心验收测试项	27

9.3. 试运行安排	27

10. 运维、备份与应急保障	28

10.1. 运维监控	28

10.2. 备份与恢复	29

10.3. 典型应急处置	29

11. 风险分析	30

12. 项目管理措施	31

12.1. 组织管理	31

12.2. 制度管理	31

12.3. 沟通协调管理	32

12.4. 风险管控	32

13. 工作进度保障计划	32

13.1. 进度目标与分解原则	32

13.2. 里程碑管控	33

13.3. 进度协同与报告机制	33

13.4. 资源与组织保障	33

13.5. 风险缓冲与纠偏措施	33

13.6. 验收前进度收口	34

14. 工作质量保障措施	34

14.1. 工作质量保障	34

14.2. 质量管理体系	34

14.3. 项目跟踪与控制	34

15. 交付成果清单	35

附录：上线前核验清单	1

- 项目概述

  - 项目背景

地面沉降作为一种缓变性地质灾害，具有隐蔽性强、影响范围广、治理周期长等特点，长期对北京市城市基础设施安全、轨道交通与地下空间开发、重大工程运行及人居环境保障构成潜在风险。随着超大城市治理精细化要求不断提高，地面沉降防控已从单一监测向“监测—分析—研判—服务”一体化转变，对监测数据的及时利用、专业知识的高效服务以及成果报告的规范编制提出了更高要求。

为支撑北京市地面沉降防控业务，北京市地环所地面沉降研究室推进信息化能力建设，于2024年建成“北京市地面沉降防控信息管理平台”。平台通过接入静力水准、GNSS、InSAR、地下水等多类监测手段相关数据与设备信息，实现了监测数据汇聚、站点运维、状态监控、可视化展示及业务管理等基础能力，为日常监测运行和防控决策提供了统一信息化载体。

在平台持续运行过程中，业务侧对智能化服务的需求日益突出。一方面，地面沉降领域涉及政策制度、技术标准、监测规范、设备手册、历史报告及专家经验等多源知识，资料分散、检索成本高，业务人员在政策解读、流程咨询和专业问题研判时仍较多依赖人工检索与经验判断；另一方面，面向行政区、站点、时段的统计对比、趋势分析、异常识别等数据查询场景频度高、口径要求严，传统取数与加工方式环节多、耗时长，难以快速响应日常研判需要；同时，周报、月报、季报及专题报告等成果编制仍存在模板填充、指标计算、图表制作与文字组织并行负担重等问题，制约了成果产出效率与服务时效。总体看，现有平台已较好解决“数据能汇、业务能管、结果能看”的问题，但在“问得快、查得准、报得及时”方面仍有提升空间，监测数据价值释放和运维服务效率尚需进一步增强。

面向上述需求，2026年度运维项目安排实施“基于AI大模型的地面沉降数据智能分析与运维能力提升”建设。本项目坚持在既有监测成果之上进行数据深度挖掘与业务赋能，重点引入大模型及相关智能分析技术，围绕智能问答、智能数据查询分析、自动化报告生成等方向提升平台智能化服务水平，推动地面沉降监测业务由信息化管理进一步向智能化服务延伸。通过本项目实施，进一步提升监测数据利用效率、专业知识服务能力和成果编制效能，增强对北京市地面沉降防控日常业务的支撑能力，为城市安全运行和地质安全保障提供更加高效、规范的信息化与智能化技术支撑。

  - 建设目标

本项目将紧密围绕“智能化、安全性、可用性、可维护性、可扩展性”五大核心维度，全面构建北京市地面沉降防控信息管理平台的新一代技术架构与业务体系。通过采用先进的组合引擎架构、严密的安全管控策略以及高可用的运维保障机制，旨在实现平台从单一信息化管理向深度智能化服务的跨越。具体建设目标如下：

- 智能化：构建三位一体的智能核心引擎

本项目的首要目标是形成以智能问答、NL2SQL数据查询、自动报告生成为核心的三大智能化能力，彻底改变传统的人机交互模式。

组合架构驱动：摒弃单一的模型调用模式，采用“通用大模型+RAG专业知识检索+受控SQL查询+模板引擎”的组合架构。利用通用大模型的语义理解能力作为中枢，结合RAG技术解决专业知识幻觉问题，利用受控SQL技术确保数据查询的精准与安全，利用模板引擎保证报告输出的规范性。

场景智能覆盖：在问答场景中，实现对政策、流程及监测方法的精准解答；在数据场景中，实现自然语言到数据库查询语句的自动转换；在报告场景中，实现从取数到排版的全流程自动化。通过这一架构，确保智能化能力既具备广度，又具备业务所需的深度与精度。

- 安全性：打造数据不出域与跨区访问的双重防线

安全是本项目的底线目标，必须确保数据在流转与使用过程中的绝对安全，实现数据不出授权安全域，跨区访问全程受控、可审计。

精细化权限管控：实施最小权限原则，严格限制AI平台对业务数据的访问范围。采用白名单机制，仅允许授权的IP和服务访问特定接口。

传输与存储加密：全链路采用TLS加密传输协议，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。数据库访问强制使用只读账号，杜绝数据被误修改或删除的风险。

- 可用性：保障高并发下的业务连续稳定运行

为满足实际业务需求，系统必须具备高并发处理能力，目标是满足不少于5人并发访问及业务连续运行，确保关键时刻系统不卡顿、不宕机。

资源池化与弹性调度：采用模型服务池化技术，提高GPU资源的利用率。引入任务队列机制，对高负载请求进行削峰填谷，避免瞬时流量冲垮系统。

会话管理与容错：实施会话超时自动清理机制，释放无效占用的系统资源。采用容器自动拉起技术，当服务节点发生故障时，系统能够毫秒级自动重启恢复，保障服务不中断。

- 可维护性：实现全生命周期的灵活配置与便捷运维

为了降低后期运维成本，提升系统的适应能力，项目致力于实现配置可追溯、模型可替换、知识可增量更新、报告模板可维护。

容器化与配置中心：全面采用容器化部署，实现环境的一致性与配置的集中管理，确保每一次配置变更都有版本记录，可随时回滚追溯。

模块化与热更新：支持知识库的增量更新，无需重新训练模型即可吸纳最新文档。模型服务采用标准化接口封装，支持在不影响上层应用的情况下灵活替换底层模型。

可视化运维工具：提供健康检查、备份恢复等自动化运维工具，并配套详细的操作手册，降低运维人员的技术门槛，确保系统长期稳定运行。

- 可扩展性：预留面向未来的标准化扩展接口

考虑到业务的不断发展，系统架构必须具备高度的开放性，目标是可扩展站点、文档、数据表和报告类型，避免重复建设。

解耦设计：采用模块化服务架构，将数据层、逻辑层与表现层彻底解耦。避免与单一业务表强耦合，确保新增业务字段或表结构变更时，不影响核心功能的稳定性。

标准化接口与语义层：构建统一的数据语义层和标准API接口。无论是新增监测站点、导入新型文档格式，还是增加新的报表类型，均可通过配置或简单的接口开发快速接入，无需对核心代码进行大规模重构，为未来业务的无限延伸奠定坚实基础。

  - 实施原则

- 业务优先：先固化高频问题、核心指标、常用报告模板和用户角色，再逐步扩展到深层研判场景。

- 数据最小化：跨区仅请求完成当前任务所需的数据字段和时间范围，不在AI服务器保存业务全量明细。

- 模型可控：模型输出必须经过引用、规则、模板和人工复核约束；不将大模型输出直接作为行政或专业结论。

- 安全内建：认证、授权、日志、传输、存储、操作审计和应急恢复与业务功能同步建设。

- 建设范围与业务目标

  - 建设范围

本项目在现有“北京市地面沉降防控信息管理平台”的基础上，深度融合人工智能大模型技术，旨在实现从“信息化管理”向“智能化服务”的跨越。建设范围全面覆盖了智能应用、数据治理、知识工程及安全运维四大核心领域，具体建设内容如下：

- 智能问答能力建设

本项目将构建一套具备深度语义理解能力的智能问答系统，彻底改变传统基于关键词匹配的检索模式。建设内容不仅包含基础的通用问答，更重点聚焦于专业知识问答的深度构建。系统将引入检索增强生成（RAG）技术，通过多轮会话管理机制，精准捕捉用户在政策咨询、业务流程及平台操作中的上下文意图。针对地面沉降领域的专业术语、监测规范及设备手册等复杂问题，系统能够实时从知识库中检索高相关性的片段，并结合大模型的生成能力输出精准答案。特别强调的是，系统将强制实施引用溯源机制，在生成回答的同时展示依据的文档名称、章节，确保专业问答的严谨性与可核查性。该模块的所有核心组件，包括大语言模型、知识库索引及应用服务，均严格部署于政务云政务外网区，确保核心数据资产物理隔离，安全可控。

- 智能数据查询与分析能力建设

为解决传统数据分析门槛高、耗时长的问题，项目将建设基于自然语言转SQL（NL2SQL）技术的智能数据查询与分析引擎。该模块允许业务人员直接使用自然语言描述查询需求，如“查询通州区近三个月沉降速率超过50毫米的监测点”或“对比去年与今年同期地下水水位变化趋势”。系统将自动解析用户意图，识别时间范围、行政区划、监测指标等关键实体，在SQL安全网关的严密监控下，将自然语言转化为标准的数据库查询语句。分析结果不仅以结构化表格呈现，还将自动匹配折线图、柱状图等可视化图表，并生成简要的自然语言分析结论。在数据交互层面，系统将严格遵守“数据最小化”原则，通过金山云策略建立的受控通道，跨区访问位于六里桥互联网区的业务数据库。访问过程采用只读账号与白名单机制，仅获取完成任务所需的最小数据集，严禁将业务全库数据复制或同步至AI服务器，确保生产数据安全。

- 自动化报告生成能力建设

项目将打造全流程自动化的监测报告生成工厂，旨在将技术人员从繁琐的周报、月报、季报及专题报告编制工作中解放出来。建设范围涵盖模板管理、任务编排、数据计算、图文生成及人工复核五大环节。系统将预置不少于5套标准化的报告模板，支持用户灵活选择时间跨度、监测站点及区域范围。在任务执行阶段，系统将自动调用数据查询服务提取监测数据，计算沉降量、速率、同比环比等关键指标，并利用规则引擎生成统计图表。随后，大模型将基于数据和领域知识自动生成文字描述、异常说明及初步的分析建议。为确保成果的权威性，系统特设人工复核与编辑入口，支持在线预览、批注与修正。最终生成的Word和PDF成果文件将存储于政务云政务外网区，并通过受控的文件流服务按需回传或下载，实现报告编制的高效化与规范化。

- 知识库与模型体系建设

作为智能化能力的底座，本项目将建立一套高可用、可扩展的知识库与模型管理体系。建设内容包括对多源异构数据的深度治理，系统将支持PDF（含扫描件）、Word、Excel等多种格式文档的解析、清洗与结构化处理。项目计划对不少于500份技术标准、监测规范、政策制度及历史报告进行向量化处理，构建高精度的向量索引，并部署重排序模型以提升检索的准确率。在模型层面，项目将直接部署国产化大语言模型、嵌入模型及重排序模型，依托模型自身的通用能力结合构建的高质量专业向量知识库，有效支撑地面沉降领域的业务逻辑与专业问答需求。所有知识源的导入、模型包的加载及初始化配置过程，均严格限制在甲方认可的安全域内进行，确保知识产权与敏感数据不泄露。

- 安全与运维保障体系建设

项目将构建全方位、立体化的安全与运维保障体系，确保系统在复杂网络环境下的稳定运行。建设范围覆盖身份认证、权限控制、操作审计、数据备份、系统监控及应急响应等全生命周期管理。针对政务外网区与六里桥跨区互联的特殊网络架构，系统将实施严格的访问控制策略，建立SQL注入防御、敏感数据脱敏及传输加密机制，确保跨区数据访问全程可审计、可追溯。在运维层面，项目将基于容器化技术实现服务的高可用部署。同时，制定详尽的备份恢复策略与应急预案，定期开展故障演练，确保在单点故障或网络中断等极端情况下，系统仍能保持核心功能的连续性或快速恢复。

  - 关键业务目标

本项目旨在通过引入先进的人工智能与大模型技术，推动北京市地面沉降防控信息管理平台从“传统信息化”向“深度智能化”转型。通过构建智能问答、智能查数、自动化报告及跨区安全管控四大核心能力，全面提升业务响应效率与数据决策水平。具体关键业务目标如下：

- 打造可追溯的智能化知识问答体系，重塑业务咨询体验

将日常繁杂的政策解读、业务流程指引、平台操作规范以及专业监测方法咨询，全面转化为高效、便捷的自然语言交互模式。系统将依托检索增强生成（RAG）技术，提供精准且带有明确引用溯源的问答服务，彻底解决传统关键词检索匹配度低、信息验证难的问题，显著降低业务人员获取专业知识的门槛与时间成本。

- 实现自然语言驱动的数据自助分析，大幅降低人工取数成本

打破传统数据分析对专业IT人员编写代码的依赖，将监测数据的统计分析、趋势研判、多维对比及异常值查询等复杂操作，转化为直观的自然语言查询。系统通过自然语言转SQL（NL2SQL）技术，实现“提问即分析”的快速响应，让业务人员能够自主、灵活地挖掘数据价值，极大降低手工取数与统计分析的工作负荷，释放专业人员的核心生产力。

- 构建全流程自动化报告生成机制，提升成果编制质效

将周报、月报、季报及各类专题报告的编制流程进行全链路自动化改造，涵盖从底层数据提取、关键指标计算、可视化图表生成到文本描述与格式编排的各个环节。在实现报告“一键生成”的同时，系统保留完善的人工复核与在线编辑入口，确保自动化效率与人工把关的严谨性相结合，实现监测成果编制工作的提质增效。

- 建立受控的跨区安全访问边界，筑牢数据交互安全防线

在实现跨物理区域数据互联互通的同时，构建严密的跨区数据访问安全边界。通过精细化的权限管控策略，确保AI平台仅在预先授权的数据范围、业务范畴及特定时段内，对核心业务系统进行受控访问。在保障业务数据高效流转与智能应用落地的同时，坚决守住数据安全底线，实现数据利用与安全合规的双重保障。

- 部署环境与总体架构

  - 目标服务器配置与定位

本项目采用单台专用服务器部署AI应用、模型推理、知识库、向量检索、报告生成及运维监控等服务。该服务器定位为“应用与推理一体化节点”，不承担生产业务数据库主库职责，不承载全量业务数据同步，也不建议将其作为大模型全量预训练平台。服务器具体配置与定位见下表3-1。

表3-1服务器配置

| 资源类别 | 已配置资源 | 本项目使用定位 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 双路CPU，单颗32核，主频≥2.0GHz，支持ARM/C86架构适配。 | 提供64核计算能力，承载应用服务、文档解析、数据处理、向量库、报表生成、监控与容器运行。 |
| 内存 | 128GB。 | 满足应用、缓存、向量检索、数据库、文档解析和5人并发场景；通过配额控制避免单任务挤占。 |
| 本地存储 | 600GB SAS×2；480GB SSD×2。 | 建议SSD用于操作系统、容器、模型配置与缓存；SAS用于数据库、向量索引、报告成果、日志和备份暂存。 |
| 存储接口 | HBA卡×2。 | 用于本地磁盘或后续外接存储接入；HBA本身不等同于硬RAID控制器，阵列能力需在实施前核验。 |
| 网络 | 万兆端口×2。 | 用于政务外网接入、跨区互通、备份或管理网络双链路冗余。 |
| AI加速卡 | Atlas 300I×4，兼容ARM/C86架构。 | 作为NPU推理资源池，承载大语言模型、向量嵌入、重排序、文档解析加速及批量报告任务。 |

  - 系统架构图

图 3-2系统架构图

  - 系统架构设计

本系统按「交互—服务—数据—算力」四层构建，支撑智能问答、监测数据自然语言查询、分析报告自动生成、知识库运维及系统管理等核心业务。模型推理、知识检索与应用服务统一部署于政务云政务外网区，业务侧沉降监测库保持远程只读接入，不下沉整库复制。

- 应用交互层

面向业务用户与运维人员提供能力入口，主要包括：

智能问答：基于大模型与RAG，对沉降规范、监测成果、运维知识等进行多轮对话解答。

智能数据查询：以自然语言发起查询，覆盖水准、GNSS、InSAR、地下水等监测主题，由下层NL2SQL引擎转为只读SQL执行。

自动报告生成：按配置化报告模板与分析编排，汇总沉降态势、异常点位与结论建议，输出结构化分析报告。

知识库管理：支撑监测规程、技术方案、历史成果等文档的入库、更新与检索配置。

系统管理：覆盖服务鉴权、会话与任务状态、prompt/报告模板等运行配置与运维管理能力。

- 业务服务层

承接交互层请求，完成鉴权、编排与能力调度，是系统业务逻辑的核心：

统一认证与权限：基于服务API Key/Bearer鉴权，对接口调用进行统一准入控制。

会话管理：维护多轮对话上下文与会话生命周期，支持热数据与历史归档衔接。

RAG编排：集成HybridRAG/AgenticRAG，完成检索、重排与生成增强，保障回答可追溯。

NL2SQL引擎：将自然语言意图映射为结构化查询，经Schema约束与SQL校验后，对远程业务库只读执行。

报告引擎：基于AnalysisAgent与报告蓝图，组织指标汇总、文本生成与成果落盘。

任务调度：对知识入库、报告/异步处理等长任务进行队列化调度（如 IngestionJobQueue）。

接口网关：以FastAPI统一对外提供REST/SSE等服务接口，并衔接健康检查与监控指标。

- 数据与知识层

沉淀业务可读数据、检索资产与运行数据，形成「业务数据远程引用+知识资产本地治理」的数据格局：

地面沉降监测业务数据（远程只读）：水准、GNSS、InSAR、地下水等监测业务库按任务实时拉取，结果最小缓存，避免整库镜像至AI服务器。

业务元数据：维护表结构、字段语义与查询范围约束（PostgreSQL Schema），支撑 NL2SQL准确生成。

知识库文档/向量索引：文档原文与EasySearch向量索引协同，支撑语义检索与关键词检索融合。

报告模板与成果库：存储报告蓝图、中间产物与最终报告成果。

审计与追踪日志：记录关键调用与分析过程，满足运维追溯与问题排查。

会话历史：会话热数据存放于Redis，冷数据归档至检索库，兼顾实时交互与历史回看。

Prompt配置化模板：以prompts.yaml等配置统一管理问答、查询、报告等场景提示词，便于迭代而不改动核心代码。

- 基础与模型层

提供国产化运行环境、容器化部署与模型推理底座：

国产操作系统+容器运行时：基于麒麟国产OS，采用Docker Compose分栈部署应用、缓存、对象存储、向量检索与推理服务。

Atlas 300I/昇腾NPU推理池：承载大模型在线推理算力。

大语言模型（vLLM）：提供对话、分析与生成能力。

嵌入模型/重排序模型（BGE）：分别负责向量化与检索结果重排，提升RAG相关度与稳定性。

- 部署原则

单机/单节点容器化分层部署：应用（App）、Redis、MinIO、EasySearch、vLLM等按栈组网、分层安装，便于独立扩缩与运维。

业务数据最小暴露：不对沉降业务库做整库拷贝；仅按查询任务远程只读拉取，并对结果做必要最小缓存。

统一安全边界：大模型、知识库与应用服务均部署并运行于政务云政务外网区，满足政务侧网络与安全管控要求。

  - 系统部署

本章概述系统在政务云政务外网区内的部署架构与约束：以容器化分层、多栈组网承载应用、知识与模型推理能力，沉降监测业务数据保持远程只读、按需拉取。下面从总体架构、安全边界、组件映射、拓扑原则、数据接入、依赖关系等方面展开说明。

    - 部署总体架构

系统采用「容器化分层部署+多栈协同组网」模式。逻辑上对应四层体系（应用交互、业务服务、数据与知识、基础与模型），物理上按职责拆分为相对独立的运行栈，通过内部网络互联，形成可隔离、可替换、可扩展的部署拓扑。

总体部署可概括为：

政务云政务外网区

├── 应用与编排栈（业务服务/接口网关/会话与任务）

├── 数据与知识栈（向量检索/缓存/对象存储/配置与成果）

├── 模型推理栈（大语言模型/嵌入/重排序，NPU推理池）

└── 远程业务数据源（地面沉降监测业务库，只读接入，不本地整库镜像）

应用交互层部署为独立产品形态，应用服务以对外服务接口的形式由业务服务层承载；终端用户通过应用交互层访问系统。

    - 部署分区与安全边界

- 网络区域

全部核心运行组件（应用服务、知识库与向量检索、模型推理、会话与任务中间件）统一部署于政务云政务外网区。对外访问、跨系统互联均应受该区域安全策略约束，不将推理服务或知识资产暴露于非授权网络域。

- 信任边界

部署上区分三类信任边界：

表 3-4-2 信任边界

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 接入边界 | 外部调用经统一接口网关进入，执行服务鉴权与权限校验 |
| 应用—数据边界 | AI侧仅通过只读查询通道访问远程沉降监测业务库，不建立整库复制链路 |
| 推理边界 | 大模型与向量相关服务运行于受控推理资源池内，与业务数据源逻辑隔离 |

- 认证与访问控制

系统在部署层面默认采用服务级鉴权（如API Key/Bearer），由接口网关统一拦截。知识管理、报告生成、数据查询等高风险能力应纳入同一鉴权体系，避免旁路直连底层组件。

    - 逻辑层与部署组件映射

- 应用交互层

以独立“前端容器栈”作为必需部署单元；同时支持通过业务服务层对外接口对外提供，包括智能问答、智能数据查询、自动报告生成、知识库管理与系统管理入口。实际终端形态（业务门户嵌入、专用前端或第三方系统调用）可按项目集成方式确定，但不改变后端分层部署结构。

- 业务服务层（应用与编排栈）

部署应用运行时及核心编排能力，是系统业务处理主栈，典型包括：

- 统一接口网关与业务API服务；

- 会话管理与对话状态维护；

- RAG编排、NL2SQL引擎、报告引擎；

- 异步任务调度（知识入库、报告/长时任务等）；

- Prompt/报告模板等配置加载能力。

该栈是系统的编排中枢：接收请求、调度检索/查询/推理、汇总结果并回写会话与成果。

- 数据与知识层（数据与知识栈）

部署支撑检索、会话与成果管理的数据组件，与“远程业务库”分离：

表 3-4-3 数据与知识层

| 部署数据对象 | 部署定位 |
| --- | --- |
| 地面沉降监测业务数据 | 不部署在AI服务器本地整库；作为远程只读数据源接入 |
| 业务元数据（Schema 等） | 在AI侧维护查询所需元数据/语义约束，用于NL2SQL |
| 知识库文档与向量索引 | 本地部署检索与向量能力（如EasySearch），服务RAG |
| 会话历史 | 热数据使用缓存中间件，冷数据归档至检索侧存储 |
| 报告模板与成果库 | 本地持久化报告蓝图与生成成果 |
| 审计与追踪日志 | 本地记录关键调用与分析过程 |
| Prompt配置化模板 | 随应用配置部署，支持场景化提示词治理 |
| 地面沉降监测业务数据 | 不部署在AI服务器本地整库；作为远程只读数据源接入 |

其核心约束是：知识资产可本地治理，业务监测库保持远程引用。

- 基础与模型层（模型推理栈）

部署运行基座与模型服务：

- 国产操作系统：作为宿主机运行环境（如麒麟等）；

- 容器运行时：采用容器化方式承载各服务栈；

- NPU推理池：以Atlas 300I/昇腾等推理资源提供算力；

- 大语言模型服务：基于vLLM等推理框架对外提供生成能力；

- 嵌入模型与重排序模型：为RAG提供向量化与结果重排能力。

模型权重、推理服务与应用服务同处于政务外网安全域内，按资源池方式统一管理，应用侧通过内网接口调用，不直接暴露原始模型文件访问入口。

    - 部署拓扑原则

- 分栈部署、统一组网

推荐按职责拆分为多个Compose/容器栈（应用编排、缓存与对象存储、向量检索、模型推理等），通过受控内部网络互联。分栈的目的在于：

- 推理资源与业务编排资源解耦，便于按算力独立扩容；

- 检索与缓存故障域隔离，降低单点影响面；

- 便于后续按模块升级、替换与运维巡检。

- 单机可落地、架构可扩展

默认形态支持在单服务器（或少量服务器）上完成分层容器化部署，满足项目级交付；架构上保留向多节点扩展的空间（推理池水平扩展、检索与应用分离部署等），但不以分布式集群为最低交付前提。

- 无状态优先、有状态收敛

业务编排服务尽量保持无状态或弱状态，将会话、任务队列、向量索引、对象与成果等有状态能力收敛到明确的数据组件中，便于滚动升级与故障恢复。

    - 业务数据接入方式（部署视角）

地面沉降监测业务数据（水准、GNSS、InSAR、地下水等）作为远端只读数据源接入，部署要求如下：

- 不整库迁移：不在AI服务器侧建立业务库全量副本或定期全量同步作为主路径；

- 按任务拉取：由NL2SQL/查询编排在具体问答或报告任务触发时发起只读查询；

- 最小缓存：仅对当次任务必要结果进行短期缓存，缓存生命周期服务于会话/任务，不演化为第二业务库；

- 权限最小化：访问账号权限限定为只读，查询范围受元数据与规则约束。

该策略保证AI能力可使用业务数据，同时降低数据冗余、一致性风险与安全暴露面。

    - 运行依赖关系（逻辑顺序）

从部署依赖角度，系统各栈的逻辑依赖关系为：

- 基础环境就绪：国产OS、容器运行时、NPU驱动/运行时；

- 数据与中间件就绪：缓存、对象存储、向量检索等；

- 模型推理就绪：大语言模型及嵌入重排序服务可用；

- 应用编排就绪：业务服务连接上述依赖后对外提供能力；

- 远程业务库连通：只读网络通路与元数据配置完成，智能数据查询与报告中的数据段落方可完整可用。

其中，知识问答可主要依赖知识库与模型推理；监测数据查询与含数据结论的报告能力额外依赖远程业务库连通性。

- 服务器与软件部署方案

本项目AI能力部署于政务云政务外网区单台专用服务器，采用“应用与推理一体化”方式承载AI应用服务、大模型推理、知识库与向量检索、报告生成及运维监控等组件。该服务器不承担生产业务数据库主库职责，不进行地面沉降监测业务数据的整库同步与落地，业务数据仍保留在六里桥侧既有系统，按受控只读方式跨区按需访问。

  - 操作系统与运行环境

操作系统采用银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3，并与服务器实际CPU架构（ARM或 C86）及Atlas 300I Duo加速卡驱动、固件、CANN、容器运行时等组件保持同一兼容矩阵，严禁跨版本随意混用。运行环境以国产操作系统为宿主机基座，通过容器化方式部署应用服务、中间件及模型推理相关组件，保障系统在政务外网环境下的稳定性、可维护性与安全合规要求。具体部署和运行要求如下表4-1

表4-1 操作系统与运行环境

| 类别 | 建议组件 | 部署要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | kylin V10 SP3 | 依据CPU架构选择安装包；关闭非必要服务，启用时间同步、审计、日志轮转和安全基线。 |
| 容器运行时 | Docker/Containerd+Ascend Docker Runtime。 | 所有应用服务采用容器部署；NPU设备以受控方式挂载到模型及应用容器。 |
| 模型服务 | MindIE Service/与设备兼容的官方推理服务。 | 提供统一HTTP接口、模型健康检查、并发队列和超时控制。 |
| 向量与检索服务 | EasySearch或等效国产化兼容向量及全文数据库；HNSW索引。 | 支持768维向量、混合检索、索引持久化、定期快照。 |
| 业务元数据 | PostgreSQL/国产兼容数据库。 | 存储用户会话、知识库元数据、模板配置、任务记录和审计索引。 |
| 缓存与队列 | Redis、任务队列服务。 | 用于会话短缓存、限流、异步报告任务和失败重试；设置TTL与容量上限。 |
| 文档与报告 | Office模板引擎、PDF转换组件、受控文件服务。 | 支持docx/PDF输出；模板和成果按版本归档。 |
| 运维监控 | Prometheus/监控代理、日志采集、NPU状态采集。 | 监控CPU、内存、磁盘、NPU、容器、接口、任务队列、数据库连接。 |

  - 本地存储规划

结合本项目480GB SSD×2、600GB SAS×2及HBA卡×2的存储配置，本地存储按“系统运行与业务数据分卷、高频读写与持久化数据分介质”进行规划。SSD用于操作系统、容器、应用及模型配置等；SAS用于元数据、向量索引、报告成果、日志及备份暂存等。磁盘建议采用RAID1或等效镜像保护；阵列实现方式结合HBA实际能力确定。本地仅保留必要运行与近期副本，归档与长期备份对接甲方备份体系。具体划分见下表4-2。

表4-2 存储规划

| 逻辑卷/目录 | 建议介质 | 建议容量与用途 | 管理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统与容器卷 | 480GB SSD镜像卷 | 操作系统、容器镜像、应用程序、模型配置、临时缓存。 | 启用RAID1或等效镜像；每周检查SMART/阵列状态。 |
| 数据与索引卷 | 600GB SAS镜像卷 | 业务元数据、向量库数据、报告模板、报告成果、日志、备份暂存。 | 启用RAID1或等效镜像；日增量、周全量备份。 |
| 模型权重目录 | 优先SSD，必要时独立挂载 | 保存推理模型、嵌入模型、重排序模型及LoRA适配器。 | 模型包只读挂载；校验SHA256，记录版本、来源与审批单。 |
| 归档与异地备份 | 甲方备份存储或对象存储 | 保存数据库备份、知识库快照、模板及项目成果。 | 本地仅保留近期副本；超出本地容量必须落到甲方备份体系。 |

  - 计算与NPU资源划分

本项目计算资源由双路CPU（合计64核）、128GB内存及Atlas 300I Duo_96G×4（单卡显存96GB）构成。资源划分以“在线交互优先、批处理隔离、轻重模型分池”为原则：将 NPU划分为在线交互模型池、弹性/批处理模型池、检索与解析模型池，分别承载实时问答与 NL2SQL解释、批量报告与离线任务、嵌入/重排序及文档解析加速等负载，避免长时批处理与轻量检索任务挤占在线推理显存与时延；CPU与内存按容器配额分配给应用服务、向量检索、元数据、缓存及监控等组件，并预留系统余量，防止单任务资源独占。各资源池建议分配、承载服务及调度原则见下表4-3。

表4-3 计算资源划分

| 资源池 | 建议资源分配 | 承载服务 | 调度原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线交互模型池 | Atlas 300I卡组A，建议2张卡或按兼容测试确定的张数。 | 通用问答、专业问答、NL2SQL解释、报告文本生成。 | 优先保障在线请求；队列长度、输出token和超时可配置。 |
| 弹性模型/批处理池 | Atlas 300I卡组B，建议1张卡。 | 报告批量生成、长文本摘要、异步批处理、回归测试。 | 与在线池隔离，避免长任务影响实时问答。 |
| 检索与解析模型池 | Atlas 300I卡组C，建议1张卡。 | Qwen3-Embedding嵌入、Qwen3-Reranker重排序、文档解析/OCR加速。 | 按文档入库任务与在线检索负载动态分配。 |
| CPU与内存池 | 64核CPU、128GB内存按服务配额划分。 | 应用服务、向量库、元数据、文档解析、图表、缓存与监控。 | 容器限制CPU/内存上限；预留不少于20GB内存供系统与突发任务。 |

  - 模型部署策略

本项目模型部署以Atlas 300I Duo推理资源池为基础，采用“在线生成模型与检索增强模型分池、训练与推理解耦”的策略。大语言模型优先选用昇腾生态已验证、可在Atlas 300I Duo上稳定部署的国产开源指令模型（首选Qwen2.5-7B-Instruct，或经兼容测试确认的同档/更优型号），通过MindIE（或兼容的昇腾推理服务）进行服务化部署，并按卡组划分保障在线问答与查询优先；语义向量与重排序模型独立部署，支撑知识库混合检索与精排；文档解析以异步任务方式运行，复杂版式可叠加OCR/版面解析能力。模型精度、并行方式及量化配置以实际卡型、驱动/CANN与兼容矩阵测试结果为准，优先在满足效果的前提下控制显存占用与时延。各功能对应的首选模型、部署策略及说明见下表4-4。

表4-4 模型部署

| 功能 | 首选模型与技术 | 部署策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用/专业生成 | Qwen2.5-7B-Instruct（优先用于Atlas 300I Duo等已验证卡型），或经兼容测试确认的国产开源大模型。 | MindIE服务化部署；支持多实例或张量并行；优先使用推理量化/精度配置降低显存占用。 | 模型最终以实际卡型与兼容测试报告为准。 |
| 语义向量 | Qwen3-Embeddin-0.6B，1024维向量输出。 | 独立嵌入服务；批量入库和在线检索分队列。 | 满足知识库语义召回与关键字混合检索。 |
| 重排序 | Qwen3-Reranker-0.6B。 | 独立重排序服务；只对召回候选集执行精排。 | 降低RAG召回噪声，提高引用片段相关性。 |
| 文档解析 | PDF/Word/Excel/TXT解析器，复杂PDF可采用OCR/版面解析服务（如Mineru）。 | 异步任务方式；解析结果经人工抽检后入库。 | 扫描件、表格、公式等需要设定专项抽检规则。 |

- 跨区网络与安全方案

  - 网络现状与设计原则

本项目AI服务器部署在政务云政务外网区；既有业务系统及其数据库部署在六里桥互联网区。两侧网络通过金山云策略实现受控互通，主要用于SQL查询及业务接口调用。该网络结构决定了本项目必须以“跨区最小数据访问”为基本原则，避免将业务数据库全量同步至AI服务器或开放不受控制的双向访问。

图5-1 跨区网络与安全边界示意图

  - 跨区访问控制策略

政务云政务外网区与六里桥之间的跨区互通按最小开放原则实施，仅允许业务调用、受控数据查询、报告回传及授权运维等必要方向，并通过源/目的地址、协议端口、认证鉴权、加密传输和策略审批进行约束。禁止互联网直连与不受控双向访问，所有跨区策略纳入清单管理并可审计、可回滚。具体访问方向及控制要求见下表5-2。

表5-2 跨区访问控制策略

| 访问方向 | 源端 | 目的端 | 协议/端口 | 安全控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务调用 | 六里桥互联网区业务系统 | 政务云政务外网区AI应用网关 | HTTPS/443 | 仅允许业务系统固定出口IP；双向TLS或Token校验；限流、签名、审计。 |
| 数据查询 | 政务云政务外网区数据访问服务 | 六里桥互联网区业务数据库或数据服务 | 优先HTTPS/443；确需直连时使用数据库TLS端口 | 采用只读账号、对象白名单、IP白名单、最短连接时长、SQL语法/权限校验。 |
| 报告回传 | 政务云政务外网区报告服务 | 六里桥互联网区业务系统 | HTTPS/443 | 返回受控下载链接或文件流；不开放目录共享。 |
| 运维管理 | 甲方授权运维终端 | 政务云政务外网区服务器 | 堡垒机/SSH/HTTPS管理端口 | 禁止互联网直连；多因素认证、命令审计、会话录像或日志留痕。 |

  - 数据访问方式

数据访问采用“受控数据库直连（只读）”方式实施：由政务外网区AI平台数据访问服务，使用专用只读账号经受控通道连接六里桥互联网区指定业务数据库视图或存储过程，获取智能数据查询与报告生成所需数据。访问过程须满足账号最小授权、对象/字段白名单、SQL安全校验、传输加密、结果最小化缓存及全程审计等要求；禁止应用前端或其他未授权组件直接连接六里桥业务数据库，禁止对业务库执行写入、结构变更及非白名单操作，不得在 AI侧形成业务数据全量副本。具体控制要求见下表5-3。

表5-3 数据访问控制要求

| 控制项 | 实施要求 |
| --- | --- |
| 账号权限 | 创建AI专用只读账号，仅授权指定库、指定视图、指定存储过程及必要字段；禁止INSERT、UPDATE、DELETE、DDL、EXEC非白名单过程。 |
| SQL安全 | NL2SQL生成SQL必须经AST解析、表/字段白名单、关键字拦截、参数化改写、返回行数上限、执行超时和Explain预校验后方可执行。 |
| 数据最小化 | 仅查询当前会话所需的时间范围、站点范围和字段；结果短时缓存，超时自动清理；不得形成业务数据全量副本。 |
| 传输加密 | 跨区通信统一采用TLS；数据库直连使用加密连接、服务端证书校验和固定IP/域名策略。 |
| 网络策略 | 按“源IP、目的IP、协议、端口、方向、有效期、责任人”形成策略清单；变更需走审批和回滚流程。 |
| 审计追溯 | 记录用户、会话、自然语言问题、生成SQL摘要/哈希、执行时间、影响行数、接口状态和结果摘要；敏感返回值不写入普通应用日志。 |

- 核心功能实施方案

图6-1 三类核心能力处理流程

  - 智能问答实施

    - 通用问答

通用问答面向政策解读、平台操作、业务流程、常见概念等场景。系统通过意图识别将问题路由至通用模型、操作指引知识库或业务功能跳转页面；对无法确定来源的回答，系统应明确提示“建议核对相关制度或人工确认”，避免生成确定性结论。

    - 专业知识问答（RAG）

专业问答采用“文档解析—切片—向量化—混合检索—重排序—带引用生成”链路。系统先在知识库中召回与问题相关的标准、报告、案例、设备手册和制度片段，再由大语言模型基于片段生成答案，并在前端展示引用来源、文档名称、章节信息。未检索到足够依据时，系统不得编造，应返回“知识库暂无足够依据”的提示。

在具体实现上，专业知识问答按文档接入、清洗切片、向量检索、精排生成和会话管理五个环节组织，并配套相应质量控制要求。

文档接入方面，系统支持PDF（含扫描件等复杂版式）、Word、Excel、TXT、Markdown等格式；文档入库前须登记来源、密级、版本、生效日期及适用范围。对不合格、无来源、过期或涉密等级不明的文档，不得直接入库。

清洗切片方面，对文档进行去重、目录与页眉页脚清理及表格结构提取，按300～800字符自适应切片并保留段落上下文，超长内容采用滑窗方式兜底。实施中应抽检切片完整性，禁止将跨章节无关内容拼接为单一片段。

向量检索方面，采用Qwen3-Embedding生成1024维向量，基于HNSW构建索引，并与BM25关键词召回相结合形成混合检索。系统应设置TopK、过滤条件与召回阈值，并记录检索耗时与命中率，用于效果评估与持续优化。

精排生成方面，由Qwen3-Reranker对召回候选进行重排序，大语言模型基于TopN上下文生成答案。回答须附带引用来源；置信度较低时，应触发澄清提问或转人工处理，避免无依据编造。

会话管理方面，系统保存不少于10轮上下文摘要，实行用户隔离与超时清理。会话数据按最小化原则留存，敏感会话不得进入训练语料或公共知识库。

  - NL2SQL智能数据查询与分析实施

NL2SQL模块不直接让大模型“自由拼接SQL后执行”，而是建设业务语义层与SQL安全网关。系统先识别用户意图、时间范围、行政区/站点、指标、统计方式和排序条件，再从受控Schema中匹配表、字段和关联关系，生成SQL草案，经语法校验、权限校验、成本控制后以只读方式执行。

在具体实现上，NL2SQL智能数据查询与分析按意图识别、语义建模、Schema链接、SQL生成与校验、结果分析与呈现五个阶段组织，并配套相应安全与质量约束。

意图识别阶段，系统识别趋势、对比、统计、异常、站点详情、设备运行等查询类型；对无法准确识别的专业术语，进入澄清对话，不直接生成SQL。

语义建模阶段，对库表、字段、指标口径、时间维度、站点编码、行政区划、计量单位等建立数据字典；核心业务字段语义覆盖率目标不低于95%，指标口径须由业务人员确认。

Schema链接阶段，根据自然语言匹配表、字段、关联关系及过滤条件；仅允许使用预登记库表或视图，禁止访问系统表、用户表及非授权库。

SQL生成与校验阶段，系统生成SELECT查询，并经AST解析、表/字段白名单、函数白名单、语句长度及返回行数限制等校验后方可执行；禁止DML/DDL、多语句、注释绕过及跨库未授权访问，执行超时自动中止。

结果分析与呈现阶段，向用户返回表格、趋势折线、柱状对比、异常标记及自然语言摘要；图表所用数据须与SQL执行结果保持一致，结论应注明统计口径与时间范围。

  - 自动化报告生成实施

报告生成采取“模板驱动+数据计算+规则文本+大模型辅助表达+人工复核”的方式。系统将报告模板中的章节、占位符、表格、图表和计算字段结构化，按用户选择的时段、站点、区域和报告类型组织任务。生成内容包括标准化统计表、趋势图、监测结果描述、异常说明和结论建议。

自动化报告生成按模板管理、任务编排、数据计算、图文生成、人工复核和成果输出六个模块组织，并配套相应输出与控制要求。

模板管理方面，建立周报、月报、季报、专题报告、运维成果报告等不少于5套模板，支持版本、适用范围及字段映射管理；模板修改须留痕并经审批后发布，历史报告可按原模板回溯。

任务编排方面，用户选择时间、站点、区域、报告类型后生成任务，系统异步执行并展示进度；单站点任务优先处理，批量任务进入队列，并支持失败重试。

数据计算方面，调用受控数据查询服务，计算运行率、沉降量、速率、同比/环比、异常数量等指标；计算公式、统计口径和数据截止时间须可追溯。

图文生成方面，图表由规则引擎基于计算结果生成，文本由大模型基于数据和知识片段辅助生成；模型不得修改数值，涉及建议或判断的段落须标示为“分析建议”。

人工复核方面，支持在线预览、编辑、批注、重新生成和最终确认；未经确认的报告不得作为正式发布稿，确认人及确认时间须写入审计记录。

成果输出方面，输出Word和PDF，并按报告编号、版本、时间、范围归档；下载实行水印及权限控制，跨区回传采用受控文件流或下载令牌。

- 数据治理、知识库

  - 数据分类与分级

本项目数据按业务属性与安全要求分为五类，分类管理、分级管控，具体如下。

- 监测业务数据

包括站点、监测值、时间序列、设备状态、统计指标等。仅通过受控只读查询获取，不得作为公开语料；查询结果按任务短时缓存，超时清理，不在AI侧形成全量副本。

- 专业知识资料

包括技术标准、监测规范、政策制度、操作手册、报告、论文、专家意见等。入库前须登记来源、版本、有效期、适用范围和授权状态，并完成清洗与抽检后方可进入知识库。

- 报告模板与成果

包括Word模板、字段映射、生成报告及图表等。实行版本化管理；最终报告归档与下载权限分离，确保成果可控、可追溯。

- 模型与适配器

包括基础模型、嵌入模型、重排序模型、LoRA权重、提示词模板等。按版本、哈希、来源及审批记录管理，仅允许经可信介质或认可仓库导入生产环境。

- 运维审计数据

包括登录、查询、SQL摘要、模型调用、导出、配置变更等记录。须防篡改留存，敏感字段脱敏或摘要化，并纳入安全审计范围。

  - 知识库构建实施流程

知识库建设按资料盘点、解析清洗、切片与向量化、检索评测、发布与更新等步骤组织实施。目标支持不少于500份文档、总文本规模不少于300万字、不少于10万条向量数据的存储与检索。各步骤工作内容与输出物如下。

- 资料盘点

梳理技术标准、监测规范、设备手册、政策制度、历史报告、专家经验及典型案例，形成资料目录、授权清单和优先级清单，明确可入库范围与建设次序。

- 解析清洗

抽取正文、标题、表格、图注，删除重复内容、无效页及扫描噪声，并补充元数据；输出标准化文档及解析质量报告，作为后续切片与入库依据。

- 切片与向量化

按300～800token进行切片，生成1024维向量，并保留文档ID、标题、时间等元数据；形成向量数据、检索索引及切片样本，支撑混合检索与引用追溯。

- 检索评测

构建专业问题集，评测召回率、答案准确率、引用可追溯性及幻觉率；形成知识库评测报告与问题整改清单，未达标项整改后方可进入发布环节。

- 发布与更新

经审批后发布知识库版本；新文档按增量方式入库，失效文档及时下架或标记；维护版本台账、更新日志及回滚包，保障可追溯与可回退。

- 实施计划与组织保障

  - 项目实施阶段

严格遵循“合同签订生效之日起至2026年12月31日”的服务周期要求，制定六阶段进度计划，确保成果按时交付：

表8-1项目实施计划

| 阶段 | 工期节点 | 关键工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：启动与调研 | 2026年7月中下旬 | 现网调研、服务器验收、卡型核验、网络策略梳理、数据字典梳理、实施方案评审。 | 经确认的实施方案、网络策略清单、环境核验记录、需求确认。 |
| 阶段二：基础环境部署 | 2026年7月下旬 | 操作系统加固、NPU驱动/CANN、容器平台、数据库/向量库、监控日志、备份基础配置。 | 部署记录、软件版本清单。 |
| 阶段三：数据与知识库建设 | 2026年9月上旬 | 资料盘点、文档解析、向量化、索引构建。 | 知识库初版。 |
| 阶段四：功能研发与集成 | 2026年10月中旬 | 问答、NL2SQL、报告引擎、权限审计、既有系统接口、前端页面与流程联调。 | 功能测试版本、接口文档、模板库、样例报告。 |
| 阶段五：调优与综合测试 | 2026年11月底 | 专项调优、性能压测、安全测试、问题整改、用户试用。 | 测试报告、整改闭环清单。 |
| 阶段六：试运行与验收 | 2026年12月初 | 试运行、培训、验收材料汇编、运维交接。 | 试运行报告、培训材料、验收报告、运维手册。 |

  - 项目组织与职责

表8-2 项目组织与职责

| 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 党增博 | 总体计划、范围、沟通、风险、里程碑、验收协调和交付质量负责。 |
| 技术负责人 | 高超峰 | 总体架构、模型选型、NPU适配、数据安全、关键技术路线和疑难问题决策。 |
| 平台开发组 | 李鹏、王杰等 | 前后端、接口网关、权限审计、NL2SQL、报告生成、任务调度开发。 |
| 算法与知识工程组 | 高超峰、汤文文等 | 模型部署、微调、RAG、向量检索、评测集、知识库入库与优化。 |
| 数据与集成组 | 高天宇、高超峰等 | 数据字典、SQL视图/接口、跨区网络策略、数据质量、业务系统联调。 |
| 测试与运维组 | 曹硕、高天宇等 | 功能、性能、安全、兼容性测试，监控备份、部署脚本、运维手册和试运行保障。 |

- 测试、试运行与验收方案

  - 测试方法

本项目测试工作以“可验证、可复现、可追溯、可验收”为原则，覆盖基础环境、核心功能、跨区安全、性能并发及运维保障等关键环节，确保智能问答、NL2SQL数据查询、自动化报告生成及知识库建设等能力满足建设目标与验收指标。测试对象包括服务器与NPU运行环境、模型推理服务、应用编排服务、向量检索与元数据存储、受控数据访问链路、权限审计及与既有业务系统的集成接口。

测试总体遵循“单元测试—接口测试—功能测试—性能测试—安全测试—用户试用—验收测试”的递进路径，各阶段前后衔接、问题闭环后再进入下一阶段，避免带病上线。

（1）单元测试

针对意图识别、Schema链接、SQL校验、检索召回、重排序、报告模板填充、任务调度等关键模块开展单元验证，确保核心逻辑正确、边界条件可控、异常输入可拦截。

（2）接口测试

对统一网关、问答、数据查询、报告生成、知识库管理、审计日志等API进行连通性、参数校验、鉴权拦截、错误码及超时处理测试；跨区场景下重点验证受控只读数据访问链路的可用性与稳定性。

（3）功能测试

按业务场景开展端到端验证，覆盖通用问答、专业知识问答（RAG）、NL2SQL查询分析、自动化报告生成、模板管理、人工复核、成果导出及权限控制；检查引用溯源、拒答澄清、SQL白名单拦截、报告数值一致性等关键控制点是否生效。

（4）性能测试

在不少于5用户并发条件下，验证问答、检索、SQL执行、报告生成等核心操作的响应时延、吞吐能力及资源占用情况；结合NPU、CPU、内存、磁盘等指标评估系统稳定性与余量。

（5）安全测试

验证跨区网络策略、TLS传输、只读账号权限、SQL越权拦截、敏感信息脱敏、操作审计及异常访问阻断能力；确认应用前端不得直连六里桥业务数据库，查询结果按任务最小化缓存。

（6）用户试用

组织业务及运维人员选取典型站点、典型报告、典型专业问答和典型数据查询场景开展试用，收集可用性、准确性、表达规范性等方面意见，作为优化与验收依据。

（7）验收测试

依据经甲方确认的建设目标与验收指标，对功能完整性、性能达标情况、安全合规性、知识库建设规模、文档资料及运维保障能力进行最终核验，形成验收证据链。

测试实施过程中，对涉及模型版本、提示词模板、数据字典、SQL白名单、网络策略等关键配置，实行版本冻结与变更留痕，确保测试结果可复现、问题可追踪、验收可审计。对未关闭的严重/高优先级缺陷，不得进入试运行或最终验收环节。

  - 核心验收测试项

本节从基础环境、安全合规、知识库、三类核心能力及并发稳定性等方面明确验收测试项与判定标准。测试须在版本冻结、跨区策略与数据授权就绪后开展，未达标项整改复测通过后方可验收。具体见下表9-2。

表9-2核心验收测试项

| 测试分类 | 关键测试项 | 验收判定 |
| --- | --- | --- |
| 网络与安全 | 政务外网区—六里桥跨区策略、TLS、IP/端口白名单、只读账号、越权拦截、审计日志。 | 仅授权流量可通；未授权访问拒绝；查询与导出可追溯。 |
| 知识库 | 500份文档、300万字、10万向量目标；解析准确性、检索延迟、增量更新。 | 满足建设规模；检索响应目标≤1秒；更新延迟目标≤5分钟。 |
| 通用问答 | 政策、流程、操作等标准问题，多轮上下文、跳转引导。 | 准确率目标≥85%，首字响应时间3-10秒（涉及数据查询不在该指标要求范围内）。 |
| 专业问答 | 专业术语、规范、设备、沉降成因等问题；引用显示、拒答与澄清。 | 检索召回率目标≥85%，专业问答准确率目标≥88%，幻觉率≤10%。 |
| NL2SQL | 单表/多表、聚合、趋势、对比、异常分析；SQL安全拦截。 | SQL生成正确率目标≥75%；支持3表及以上关联。 |
| 报告生成 | 标准/自定义时间段、单站点/全网、模板填充、图表、Word/PDF输出。 | 不少于5套模板；单站点≤90秒、全网≤5分钟的目标条件下完成；数据填充准确率≥90%。 |
| 并发与稳定 | 不少于5用户并发、长时间会话、任务队列、异常恢复。 | 核心功能稳定、无数据串会话；资源在阈值内、服务无异常退出。 |

  - 试运行安排

• 试运行前冻结模型、提示词、数据语义层、模板和网络策略版本，建立回滚包。

• 选择典型站点、典型报告、典型专业问答和典型跨区查询场景开展用户试用。

• 试运行期间将AI输出明确标识为“智能分析参考”，人工确认后方可形成正式业务成果。

• 每日跟踪接口成功率、模型响应时延、检索命中、任务失败、磁盘利用率和NPU状态；问题闭环后再进入验收。

- 运维、备份与应急保障

  - 运维监控

项目运维监控覆盖服务器资源、NPU资源、应用服务、数据访问及知识库与报告等对象，通过指标采集、阈值告警与联动处置，保障系统稳定运行与问题可追溯。具体监控与处置要求如下。

- 服务器资源

监控CPU、内存、磁盘、温度、RAID/磁盘状态及网口状态等。出现阈值告警时及时通知运维人员；磁盘空间不足时优先清理缓存并归档日志；硬盘异常时启动更换流程，避免影响业务数据与成果文件。

- NPU资源

监控NPU在线状态、温度、利用率、显存占用、驱动错误及模型实例健康状态。模型实例异常时自动拉起；持续异常时转人工排查，并视情况临时降级相关服务，保障在线问答等核心能力可用。

- 应用服务

监控接口成功率、响应时延、错误码、容器重启次数、会话数及任务队列长度等。异常时采取限流、熔断、重试、降级等措施；异常调用记录纳入问题单，跟踪闭环。

- 数据访问

监控跨区连接成功率、数据库连接数、SQL超时、白名单拦截及结果行数等。对异常 SQL立即阻断；核对网络策略与数据库授权；必要时关闭数据查询入口，防止越权或异常访问扩大影响。

- 知识库与报告

监控文档入库任务、索引状态、检索时延、模板任务成功率及报告生成耗时等。失败任务支持重试；索引损坏时从快照恢复；报告任务保留失败上下文，便于定位与复跑。

  - 备份与恢复

备份与恢复按对象分类实施，兼顾日常增量备份、定期全量备份及重大变更前快照，确保系统元数据、知识资产、报告成果、模型配置及运行环境在故障或误操作后可恢复。具体安排如下。

- 业务元数据数据库

执行每日增量、每周全量备份，重大配置变更前须手工备份。恢复目标为可还原用户、任务、模板配置、审计索引及系统元数据，保障业务编排与运行记录不丢失。

- 向量库与知识源

执行每日快照、每周完整导出，知识库版本发布前须额外快照。恢复目标为可还原向量、索引、切片及元数据，确保专业问答引用链完整、可追溯。

- 报告模板与成果

执行每日增量备份，最终成果归档后同步纳入甲方备份体系。恢复目标为可按模板版本和报告编号还原历史报告及相关成果文件。

- 模型与配置

每次模型、提示词或规则发布前做版本快照。恢复目标为可一键回滚至上一稳定模型与配置，降低升级失败对在线服务的影响。

- 系统镜像与部署脚本

在系统上线前、重大升级前及季度巡检时备份。恢复目标为支持故障后快速重建服务器应用环境，缩短恢复时间。

  - 典型应急处置

针对运行过程中可能出现的典型异常事件，按照“先稳态、后恢复、可审计、可回滚”的原则组织应急处置，确保在故障条件下尽可能保留核心服务能力，并在恢复后快速回到正常运行状态。典型事件及处置要求如下。

- 跨区网络中断

处置原则为优先保障六里桥侧既有业务系统稳定，AI侧数据查询能力及时降级。恢复措施为：智能问答继续基于本地知识库提供服务；数据查询与报告生成任务进入待执行队列，待网络恢复后自动重试或人工触发续跑。

- 模型服务异常

处置原则为隔离故障模型实例，避免影响其他服务组件。恢复措施为：切换至备用实例或启用降级模型；保留会话上下文，服务恢复后继续处理未完成请求，减少用户重复操作。

- 向量库故障

处置原则为立即停止写入操作，保护索引与元数据一致性。恢复措施为：从最近快照恢复向量库与索引；恢复期间专业问答可临时转为关键词检索或人工服务，待索引恢复后再切回混合检索模式。

- 异常SQL/越权尝试

处置原则为立即阻断相关访问，完整保留审计证据。恢复措施为：视情况关闭相关账号或网络策略，审计用户、会话及请求内容，复核SQL白名单、权限配置与防护规则，确认风险消除后再恢复访问。

- 磁盘空间不足

处置原则为优先保护数据库、日志及报告成果等关键数据。恢复措施为：清理可再生缓存，归档历史日志；必要时扩容本地存储，或将历史备份、成果文件转存至甲方备份或对象存储体系。

- 风险分析

项目实施过程中，需重点关注以下风险与前置条件，并提前落实相应控制措施，避免影响部署进度、功能效果及验收结论。

- 单服务器物理单点

当前采用单台专用服务器部署，单机硬件故障可能导致全部AI服务中断。应对措施：通过双盘镜像、容器自动拉起等方式降低风险；建议后续视需要配置备机或灾备节点，实现跨物理机高可用。

- HBA非硬RAID控制器

若HBA卡不具备硬件RAID能力，本地磁盘镜像策略可能受限，影响数据可靠性。应对措施：实施前核验设备型号与阵列能力；采用操作系统软件RAID1或依托外部存储阵列，形成可验证的备份恢复方案。

- 跨区网络策略审批周期较长

政务外网区与六里桥之间的受控互通策略若审批滞后，将影响数据查询联调、报告取数及验收进度。应对措施：提前提交源/目的IP、端口、方向、协议、只读账号、有效期及责任人清单，推动受控只读直连策略尽早生效。

- 业务数据口径不统一

若库表字段、指标口径、统计范围未统一确认，可能导致NL2SQL查询、趋势分析及报告结论出现偏差。应对措施：建设数据字典、指标口径表、SQL视图及样例结果集，并由业务人员签字确认后纳入系统配置。

- 知识资料质量参差不齐

若入库文档来源不清、版本失效或切片质量不稳定，将影响专业问答召回率、引用准确性及用户信任度。应对措施：实施资料分级、有效性审查、入库抽检及评测集驱动迭代，对失效资料及时下架或标记。

- 本地存储容量有限

随着模型包、备份、报告成果及日志持续增长，本地磁盘可能出现空间紧张，影响系统稳定运行。应对措施：设置容量阈值，实施日志轮转与归档策略，并将长期备份、历史成果对接甲方备份或对象存储体系。

- 项目管理措施

  - 组织管理

实行项目负责人全面负责制，组建结构完整、分工明确、专业过硬、经验丰富的运维团队，明确项目负责人、技术负责人、运维工程师、安全工程师、文档管理员等岗位职责，形成统一指挥、分工协作、责任清晰、高效运转的组织管理模式。建立定期例会制度（周例会、月例会、专题会），及时沟通进展、协调问题、部署工作、总结经验，确保团队协同高效、组织运转顺畅、管理执行到位。

  - 制度管理

建立健全系统化、标准化、规范化项目管理制度体系，涵盖运维管理制度、变更管理制度、质量管理制度、安全管理制度、保密制度、文档管理制度、考核制度、会议制度、沟通制度等，做到有章可循、有规可依、有据可查、有责可追。严格执行各项制度规范，定期组织制度学习、培训、考核，确保全员熟悉制度、遵守制度、执行制度，推动项目管理规范化、标准化、精细化。

  - 沟通协调管理

建立常态化、多渠道、高效化沟通协调机制，定期向采购人汇报运维进展、质量情况、安全状况、服务成效、存在问题及整改措施，及时报送运维台账、巡检记录、故障报告、成果资料等。对重大事项、紧急情况、突发问题第一时间汇报、快速沟通、协同处置、闭环反馈；加强内部沟通，确保团队信息畅通、协同高效；加强外部协调（设备厂商、网络服务商等），及时解决跨部门、跨单位问题，保障项目顺利推进。

  - 风险管控

全面识别项目实施全过程潜在风险，包括设备老化、系统故障、数据异常、安全漏洞、人员变动、极端天气、外部干扰、协调不畅等，建立风险清单、风险等级、防控措施、应急预案、责任人员，形成系统化风险管控体系。定期开展风险排查、风险评估、风险预警，提前识别隐患、提前制定措施、提前防范化解；遇突发风险快速启动预案、高效处置、降低影响、减少损失，确保项目安全、平稳、可控推进。

- 工作进度保障计划

为保证本项目按计划推进并如期完成建设、联调、试运行与验收，在既有实施阶段安排基础上，从目标分解、里程碑管控、协同机制、资源与风险保障等方面建立工作进度保障措施。本章节侧重进度管控原则与保障机制，具体阶段周期与工作内容以实施计划为准，实施中可根据审批进度、网络策略落地及设备到货情况作合理微调，但不得削弱关键里程碑约束。

  - 进度目标与分解原则

以合同约定工期及项目总体目标为约束，将工作分解为启动调研、基础环境、数据与知识库、功能研发集成、调优测试、试运行验收等阶段，明确各阶段目标、责任主体与阶段成果。进度安排坚持“先环境后功能、先联通后深化、先可用后优化”：优先完成服务器环境、跨区网络、数据授权与知识库初版，再推进问答、数据查询、报告生成等业务能力集成与调优，最后进入试运行与验收。

  - 里程碑管控

围绕关键节点设置里程碑，实行“完成一项、确认一项、进入下一项”：

- 环境就绪：操作系统、NPU驱动与推理服务、容器与基础中间件部署完成，环境核验通过；

- 数据通路打通：跨区策略生效，只读数据访问可用，数据字典与安全规则确认；

- 核心能力可用：智能问答、NL2SQL、报告生成形成可演示、可试用版本；

- 综合测试通过：功能、性能、安全及用户试用问题闭环；

- 试运行与验收：试运行达标，培训与成果移交完成，具备正式验收条件。

  - 进度协同与报告机制

建立甲乙双方例行沟通机制，及时同步进度、问题与待决策事项。项目组按周跟踪计划完成情况、偏差原因及纠偏措施；对影响工期的关键事项（如网络策略审批、设备兼容核验、数据口径确认、知识资料授权等）单列跟踪，明确责任人与办结时限。重大变更须履行变更确认，评估对工期与交付范围的影响后再执行。

  - 资源与组织保障

按实施计划配备项目经理、技术负责人及开发、算法、数据集成、测试运维等力量，保障关键阶段人力到位。硬件、软件许可、模型权重、跨区策略、业务数据授权及培训窗口等外部依赖，提前纳入前置条件清单并滚动核对，避免因资源未就绪造成停工。甲方业务与运维人员及时参与口径确认、样例提供、试用反馈与验收配合，缩短确认周期。

  - 风险缓冲与纠偏措施

对网络审批延期、设备兼容问题、资料质量不足、联调阻塞等常见风险预留机动时间与备选路径（如先完成不依赖跨区数据的知识问答能力，数据通路打通后再补齐查询与报告取数）。出现进度偏差时，优先保障核心能力与验收关键路径，次要优化项可后置；必要时调整并行任务、增加联调窗口或启动升级评审，确保总体工期可控。

  - 验收前进度收口

进入试运行与验收前，统一冻结模型、配置、模板、网络策略与测试版本，完成问题闭环核对与交付清单盘点，组织培训与运维交接，形成试运行报告及相关验收材料，确保进度收口与质量收口同步完成。

- 工作质量保障措施

  - 工作质量保障

围绕智能问答、NL2SQL数据查询、自动化报告生成及知识库建设等核心能力，明确质量目标与控制重点。功能方面，确保三类核心能力可用、流程闭环、结果可解释；专业问答须具备引用溯源与拒答机制，数据查询须经SQL安全校验并以只读方式执行，报告生成须保证数值与查询结果一致并保留人工复核环节。安全方面，落实跨区最小访问、只读授权、传输加密、审计留痕等要求，防止越权与数据失控。性能与稳定方面，在约定并发条件下保障响应时延与服务可用性，关键配置与模型版本实行变更留痕。

  - 质量管理体系

建立与本项目相适应的质量管理安排，明确质量责任、评审节点与文档规范。项目经理对交付质量负总责，技术负责人把关架构、模型选型、数据安全及关键技术决策；开发、算法、数据集成、测试运维等岗位按职责落实本环节质量要求。关键节点实行评审确认，包括实施方案评审、环境核验、数据字典与口径确认、功能版本评审、测试准入/准出及验收材料审核等。对模型、提示词、报告模板、SQL白名单、网络策略等实行版本管理，变更须评估影响并保留记录。测试发现问题按级别分类闭环，严重问题未关闭不得进入试运行或最终验收。

  - 项目跟踪与控制

通过例行沟通、阶段检查与问题跟踪，对质量状态实施动态管控。定期同步功能完成情况、缺陷分布、测试进展及待确认事项；对影响质量的关键依赖（设备兼容、跨区策略、数据授权、知识资料质量等）纳入跟踪清单，明确责任人与办结时限。出现质量偏差时，分析原因并采取整改、复测、范围调整或升级决策等纠偏措施；涉及建设范围、验收指标或安全策略的重大变更，须双方确认后再执行。试运行与验收前组织质量收口，核对问题闭环、版本冻结、交付清单及培训交接情况，确保交付质量达到约定标准。

- 交付成果清单

本项目交付成果涵盖方案、软件、数据与模型、接口、测试验收、运维及归档材料，支撑系统部署、验收与后续运维移交。交付前按清单核对完整性与版本一致性，具体见下表15。

表15 交付成果清单

| 类别 | 交付成果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 方案类 | 实施方案。 | 明确系统边界、服务器资源、跨区访问和实施步骤。 |
| 软件类 | 应用系统、部署脚本/容器编排文件、配置说明、模型服务配置。 | 生产环境可部署、可启动、可回滚。 |
| 数据与模型类 | 知识库目录、模型版本清单。 | 实现知识和模型的可追溯管理。 |
| 接口类 | 接口文档、SQL对象白名单。 | 支撑既有业务系统联调和后续维护。 |
| 测试验收类 | 测试用例、测试报告、问题整改闭环。 | 形成验收证据链。 |
| 运维类 | 运维手册、培训材料。 | 保证系统可持续运行和知识转移。 |

附录：上线前核验清单

| 序号 | 核验内容 | 是否完成（是/否） | 核验人 | 核验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已确认服务器CPU实际架构（ARM或C86）、操作系统版本及BIOS/固件状态。 | □是 □否 |  |  |
| 2 | 已确认Atlas 300I实际型号、卡数、单卡/单芯片内存、NPU编号及兼容的软件版本。 | □是 □否 |  |  |
| 3 | 已完成NPU驱动、固件、CANN、Ascend Docker Runtime、MindIE及模型包的版本配套验证。 | □是 □否 |  |  |
| 4 | 已完成SSD/SAS磁盘逻辑卷、RAID或软件镜像、目录权限和备份策略配置。 | □是 □否 |  |  |
| 5 | 已完成通州政务外网区与六里桥互联网区的路由、ACL、IP/端口白名单、TLS证书和只读账号配置。 | □是 □否 |  |  |
| 6 | 已完成数据库视图/存储过程的字段、访问范围和SQL安全规则确认。 | □是 □否 |  |  |
| 7 | 已完成知识资料来源、授权、有效期、密级和入库优先级确认。 | □是 □否 |  |  |
| 8 | 已完成模型、提示词、报告模板、知识库索引和应用配置的版本台账建立。 | □是 □否 |  |  |